## Slide 1: CoronaHealthcare
Project by DieZweiLustigenDrei

## Slide 2: Gliederung
Was bisher geschah
Datenbankmodell
Mockups
Projektüberblick
Ausblick
Lessons Learned

## Slide 3: Was bisher geschah…
Phase 1
Gruppen- und Themenfindung
Einrichtung von GitHub
Phase 2
Projekt angelegt
MVC-Struktur erstellt
Design umgesetzt (zzgl. Farbwahl)
Datenbank angelegt, Testdaten eingepflegt und Abfrage initiiert
Layout gestaltet
Pages und Actions angelegt und erste Inhalte eingepflegt

## Slide 4: Datenbankmodell

## Slide 5: Mockups - Startseite

## Slide 6: Mockups - Shopansicht

## Slide 7: Mockups - Produktansicht

## Slide 8: Projektüberblick

## Slide 9: Ausblick in Phase 3
Phase 3
Design fortlaufend anpassen (endet nie)
Login umsetzen (Session)
Shopsystem umsetzen / Produkte implementieren
  zugehörige Seiten erstellen

## Slide 10: Lessons Learned
Umgang mit GitHub
Teamkoordination zu Lockdown-Zeiten (unterschiedliche Lebensumstände vereinen)
PHP + HTML + CSS erlernt und Kenntnisse erweitert
MVC Struktur in PHP
Umgang mit MySQL WorkBench & phpMyAdmin

## Slide 11: Offene Fragen